**2012 год**

**О выполнении мероприятий долгосрочной целевой программы «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов городского округа «Город Калининград» в 2012-2014г.г.»**

**1. Мероприятия в рамках реализации Федерального закона от 21.01.2007г. №185 – ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:**

Ул. Нефтяная, д. 3 – 2 009,632,00 руб. - ремонт крыши, утепление и ремонт фасада, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома,

Ул. Ремонтная, д. 1 – 1625,097,00 руб. – капитальный ремонт фасада, ремонт внутридомовых инженерных систем, установка коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт подвальных помещений, энергетическое обследование дома,

2. **Мероприятия со 100% бюджетным финансированием в порядке исполнения ранее возникших (до приватизации жилых помещений гражданами) обязательств, в том числе: Мероприятия по капитальному ремонту домов бывшего специализированного жилищного фонда (бывшие общежития)**:

Ул. Вагоностроительная, д. 12-16,ул. Радищева, д. 82-86 – 2 934 928,00 руб., что составляет 43% от общегородских выделенных средств (6 743 729,00 руб.),

**3. Ремонтные работы в порядке исполнения ранее принятых городским округом «Город Калининград» обязательств:**

Ул. Е. Ковальчук, д. 3а-7а – 801,089,00 руб. - капитальный ремонт сетей холодного водоснабжения и канализации,

4. **Адресный перечень капитальных ремонтов крыш** многоквартирных домов в 2012 году на условиях софинансирования собственниками помещений общей стоимости работ не менее 5%:

1. Ул. пр-т Мира, д.4 – ремонт крыши – 1385,986,00 руб.,

2. Ул. Бассейная, д. 47-47а – 772,004,00 руб.,

3. Ул. Саратовская, д. 33-35 – ремонт крыши – 772,498,00 руб.,

4. Ул. Бассейная, д. 44 – ремонт крыши – 1 969,404,00 руб.,

5. Проспект Победы, д. 6-38 – ремонт крыши – 1430,071,00 руб.,

6. Ул. Пушкина, д. 6-6а – ремонт крыши – 955,904,00 руб.,

7. Ул. Закавказская, д. 26-28 – ремонт крыши – 1499,959,00 руб.,

8. Ул. Гостиная, д. 16-18 – ремонт крыши – 1 172,489,00 руб.,

9. Ул. Каштановая аллея, д. 4 – ремонт крыши – 1 247,353,00 руб.,

10. 2-й Октябрьский проезд, д. 2 – ремонт крыши – 942,009,00 руб.,

11. 2-й Октябрьский проезд, д. 10-12 – ремонт крыши – 803,920,00 руб.,

12. Пер. Радищева, д. 1, ул. Радищева, д. 115 – ремонт крыши – 1 215,056,00 руб.,

13. Ул. Ремонтная, д. 22 – ремонт крыши – 735,032,00 руб.,

14. Ул. Гостиная, д. 22-28а – ремонт крыши – 3 688,196,00 руб.,

15. Ул. Адмиральская, д. 4 – ремонт крыши – 1 010,855,00 руб.,

16. Ул. Кутузова, д. 41 – ремонт крыши – 971,423,00 руб.,

17. Пр-т Мира, д. 119 – ремонт крыши – 1 813,314,00 руб.,

18. Пр-т Мира, д. 10 – ремонт крыши – 1565,976,00 руб.,

19. Ул. Нахимова, д. 12 – 1 345,473,00 руб.

**Итого по 27-му округу ремонт крыш произведен на сумму 26 636,038 тыс.** руб., **что составляет 35% от общей сумы средств по Центральному району (на Центральный район городского округа «Город Калининград» было выделено 75 963,485,00 руб.).**

**В рамках ведомственной целевой программы городского округа «Город Калининград» «Благоустройство дворовых территорий «Мой двор»** был выполнен капитальный ремонт дворов: пер. Нахимова, д.10 на сумму 457 610,0 руб., ул. Каштановая аллея, д. 57 - 362 879,00 руб., ул. Радищева, д. 98-102 на сумму 1 434,3 тыс. руб., включая водоотведение, в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий и завершением текущего финансового года принято решение о включении работ по завершению капитального ремонта дорожного покрытия придомовой территории в 2013 году в рамках программы на сумму 701,274 тыс. руб.

**Капитальный ремонт улично-дорожной сети:**

**Капитальный ремонт дорог:**

ул. Яблоневая аллея – 2 000,00 руб. ,

ул. Бассейная (тротуар) – 913,6 тыс. руб.

ул. Вагоностроительная (от ул. Радищева до путепровода) – 7 515,00 тыс. руб. – замена булыжного покрытия на асфальто-бетонное.

**Капитальный ремонт тротуаров с устройством плитки:**

ул. Пушкина (от ул. Дм. Донского до пр-та Победы) – 4 100,00 тыс. руб.

**ул. Дм. Донского (тротуар) – 3 300,00 тыс. руб.**

Ул. Бассейная (от перекрестка с ул. пр-т Победы до перекрестка с ул. пр-т Мира – 913,60 тыс. руб.

Пр-т Победы (от ул. Пушкина до ул. Дм. Донского) – 3 600,00 тыс. руб.

Ул. Бассейная, д. 49-51 – 500,00 тыс. руб.

Ул. Радищева (от пер. Станочный до ул. Станочная) – 2 010,00 тыс. руб.

Ул. Каштановая аллея (от ул. Кутузова до ул. пр-т Мира) тротуар и парковки – 6 105,00 тыс. руб.

Ул. Пушкина – тротуар с обеих сторон,

Ул. Вагоностроительная – тротуар.

**Капитальный ремонт внутримикрорайонных, внутриквартальных дорог и проездов:**

ул. Коломенская д. 7, 12 (капитальный ремонт дождевой канализации) – 500 тыс. руб.

ул. Бассейная (от ул. Катина до ручей Парковый) – 13 230,00 тыс. руб.

ул. 2-й Октябрьский проезд – 5 300,00 тыс. руб.

**Ремонт объектов внешнего благоустройства:**

ул. Кутузова, ул. Каштановая аллея, ул. Станочная, ул. Радищева – перекладка брусчатки в местах просадки, ул. Лесопарковая, ул. пр-т Мира, ул. Брусничная, ул. Харьковская, ул. Чапаева, ул. Пушкина.

**Подпорная стена** на пересечении ул. Радищева – пр-та Победы – выполнена разработка проекта на сумму 55,37 тыс. руб. и заложено в бюджет городского округа «Город Калининград» выполнение капитального ремонта в 2013 году

5. **В рамках программы «Безопасность дорожного движения»:** установлены «лежачие полицейские»:

1.МАДОУ д/с №1 на ул. Свободной,

2. МАДОУ д/с №34 на ул. Огарева,

3. Детская музыкальноая школа им. Р. Глиэра на ул. Огарева,

4. МОУ СОШ №21 по ул. Бассейная,

5. МОУ СОШ №47 по ул. С. Колоскова,

установлены «шумовые полосы» на дороге по ул. пр-т Победы в количестве 3-х штук,

1. Обустроена остановочным комплексом автобусная остановка «ДК «Вагоностроитель»,

2. Установлена на придомовой территории детская игровая площадка (по обращениям жителей) на ул. Радищева, 98-102.

**Образование**: выделены средства:

МОУ СОШ №14 – 450 000 руб. на замену оконных блоков,

МОУ СОШ 321 – 375 827,00 руб. на замену оконных блоков,

МОУ СОШ №47 – 585 634,00 руб. на ремонт столярной мастерской,

МАДОУ д/с №1 – 200 000,00 руб. на приобретение игрового оборудования,

МАДОУ д/с №7 – 2 979 000,00 руб. - произведен капитальный ремонт фасада здания – памятника архитектуры,

МАДОУ д/с №71 - 588 470,00 руб. на ремонт помещений групповой (открытие дополнительной группы),

МАДОУ д/с №100 – 550 000,00 руб. на приобретение игрового оборудования, приобретение мебели, ремонт теневого навеса,

МАДОУ ДОД ДДТ «Родник» - 441 245,00 руб. на выполнение ремонтно-реставрационных работ,

Оказание материальной помощи в сумме 1 000 000 тыс. рублей малоимущим гражданам на лечение, приобретение продуктов питания, бытовые нужды, оплату долгов по коммунальным платежам. Также малоимущим гражданам было оказано содействие в получении экстренной единовременной материальной помощи, срочной адресной помощи на средства областного бюджета, компенсации затрат за приобретенные лекарственные препараты. По ходатайству депутата в министерство здравоохранения Калининрадской области была оказана помощь 5 гражданам в прохождении бесплатного лечения и медицинского обследования, 2 гражданам были предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение и оплачен проезд.

В детские сады было устроено 17 детей из малоимущих семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Обследование и вырубка зеленых насаждений:

Ул. Катина, д. 27а – обрезка дерева, ул. М. Расковой, д. 7-9 – обследование на предмет аварийного сноса, ул. Вагоностроительная, д. 11 – обрезка дерева, ул. Е. Ковальчук, д. 7 – обрезка деревьев, ул. Гостиная, д. 16 – обрезка ветвей клена, ул. М. Расковой, 20 – аварийный снос клена, ул. М. Расковой, д. 3 – обрезка ветвей над линией электропередач, 47-я школа – обрезка деревьев, ул. Энгельса, д.77, ул. Ремонтная, д. 22, ул. Нахимова, д. 24, ул. Харьковская, д. 83.

Оказано содействие гражданам многоквартирных домов в проведении экспертиз для участия в капитальном ремонте кровель в количестве 75 шт..